## Slide 1
Agent 时序类异常检测能力进展
无响应、黑白屏、页面加载失败与长时间加载检测方案
汇报时间：2026.06
输入场景：视频输入下的单操作 GUI 异常检测
01

## Slide 2
本阶段目标
围绕单操作视频，补齐 Agent 对 loading 类时序异常的检测能力
检测项
检测目标
无响应判定
操作后页面或控件没有有效反馈
点击后黑白屏
响应后进入持续黑屏或白屏状态
页面加载失败
出现失败提示、网络异常、请求失败或重试弹窗
页面长时间加载中
长期停留在 loading / spinner / 骨架屏状态
02

## Slide 3
整体方案
视觉状态类问题优先用 CV，语义提示类问题交给 VLM
输入视频
↓
感知层
抽帧、帧间变化、亮度统计、候选帧筛选
↓
Loading 状态检测
无响应 / 黑白屏 / 长时间加载
失败提示检测
加载失败 / 网络异常 / 请求失败 / 重试提示
↓
结构化输出：异常类型、判定依据、关键证据
03

## Slide 4
无响应与长时间加载：基于帧间变化判断
这两类问题主要体现为页面变化不足或长期只有小幅规律变化
无响应判定
•
计算相邻帧变化比例
•
若整体变化长期很低，则认为操作后缺少有效反馈
•
输出变化均值、最大值和判定依据
长时间加载
•
识别长期小幅、稳定、规律的变化
•
结合视频持续时间，避免短时正常 loading 误报
•
适用于 spinner、骨架屏、进度动画等场景
04

## Slide 5
点击后黑白屏：基于末尾窗口判断
避免把单帧转场、切换瞬间或截图时机问题误判为异常
•
重点检查视频末尾窗口，而不是只看最后一帧
•
统计末尾多帧的黑色/白色像素比例和亮度稳定性
•
只有连续多帧接近纯黑或纯白，才判定为黑屏/白屏
判定核心：最终状态持续异常，而不是某一帧偶然异常。
05

## Slide 6
页面加载失败：独立语义检测
失败提示和弹窗属于语义问题，单纯依赖像素变化不稳定
1
候选帧选择
从首帧、中间帧、尾部窗口和高变化帧中选候选
2
CV 预筛
优先保留更可能出现提示或弹窗的帧
3
VLM 判断
结合候选帧及前后帧识别失败语义
4
结构化输出
输出失败类型、证据文案和置信度
06

## Slide 7
当前实现状态
已形成 loading 类时序异常的基础检测链路
•
已实现视频抽帧、帧间变化计算和阶段性证据输出
•
已实现无响应、黑白屏、长时间加载检测
•
已实现页面加载失败独立检测器
•
已支持结构化输出异常类型、判定依据和关键证据
•
已完成基础单元测试验证
07

## Slide 8
方案特点
将可解释性、准确性和推理成本放在同一套检测框架中考虑
特点
说明
CV 优先
视觉状态类异常不默认调用 VLM，降低耗时和 token 消耗
VLM 补充
失败提示、弹窗等语义型问题由 VLM 判断
职责拆分
Loading 状态检测和失败提示检测分开实现
结构化报告
输出异常类型、证据指标、候选帧和模型响应
08

## Slide 9
需要甲方确认的问题
这些信息会影响阈值设置、候选帧数量和 VLM 调用策略
•
输入视频是否默认只包含一个关键操作场景？
•
长时间加载的时间阈值应设置为多少秒？
•
页面加载失败是否有内部业务文案词表？
•
是否可以提供真实正负样本视频？
•
单次检测的耗时上限和 token 上限是多少？
09

## Slide 10
下一步计划
进入真实样本评测和参数校准阶段
•
构建 loading 类真实视频测试集，覆盖四类异常场景
•
统计每类检测项的通过率、Precision、Recall
•
记录单视频耗时、VLM 调用次数和 token 消耗
•
优化候选帧筛选策略，并根据真实数据调整检测阈值
阶段性总结：当前方案通过 CV 优先、VLM 补充的方式，在保证可解释性的同时控制推理成本。
10